SISTEMA PERSONAL DE ORGANIZACIÓN

Documentación Técnica y Plan de Desarrollo

Del prototipo visual al sistema en producción

Versión 1.0

Junio 2026

Celaya, Guanajuato, México

# Índice

Índice	2

1. Resumen Ejecutivo	5

1.1 Visión del producto final	5

1.2 Alcance de este documento	5

1.3 Restricciones del proyecto	5

2. Arquitectura General Objetivo	6

2.1 Capas del sistema	6

2.2 Decisión clave: Supabase vs. backend propio con Docker	6

2.3 Diagrama de flujo de datos (descripción)	6

3. Dashboard	8

3.1 Características del producto actual	8

3.2 Mejoras planificadas	8

3.3 Necesidades de desarrollo	8

3.4 Servicios y tecnologías candidatas	8

3.5 Consideraciones adicionales	8

4. Semana (Calendario de bloques)	10

4.1 Características del producto actual	10

4.2 Mejoras planificadas	10

4.3 Necesidades de desarrollo	10

4.4 Servicios y tecnologías candidatas	10

4.5 Consideraciones adicionales	10

5. Tareas	11

5.1 Características del producto actual	11

5.2 Mejoras planificadas	11

5.3 Necesidades de desarrollo	11

5.4 Servicios y tecnologías candidatas	11

5.5 Consideraciones adicionales	11

6. Proyectos	12

6.1 Características del producto actual	12

6.2 Mejoras planificadas	12

6.3 Necesidades de desarrollo	12

6.4 Servicios y tecnologías candidatas	12

7. Apuntes	13

7.1 Características del producto actual	13

7.2 Mejoras planificadas	13

7.3 Necesidades de desarrollo	13

7.4 Servicios y tecnologías candidatas	13

7.5 Consideraciones adicionales	13

8. Biblioteca de Recursos	15

8.1 Características del producto actual	15

8.2 Mejoras planificadas	15

8.3 Necesidades de desarrollo	15

8.4 Servicios y tecnologías candidatas	15

9. Alumnos (Academias)	16

9.1 Características del producto actual	16

9.2 Mejoras planificadas	16

9.3 Necesidades de desarrollo	16

9.4 Servicios y tecnologías candidatas	16

9.5 Consideraciones adicionales	16

10. Contenido Instagram	17

10.1 Características del producto actual	17

10.2 Mejoras planificadas	17

10.3 Necesidades de desarrollo	17

10.4 Servicios y tecnologías candidatas	17

10.5 Consideraciones adicionales	17

11. Gimnasio	19

11.1 Características del producto actual	19

11.2 Mejoras planificadas	19

11.3 Necesidades de desarrollo	19

11.4 Servicios y tecnologías candidatas	19

11.5 Consideraciones adicionales	19

12. Dieta	21

12.1 Características del producto actual	21

12.2 Mejoras planificadas	21

12.3 Necesidades de desarrollo	21

12.4 Servicios y tecnologías candidatas	21

12.5 Consideraciones adicionales	21

13. Hábitos	22

13.1 Características del producto actual	22

13.2 Mejoras planificadas	22

13.3 Necesidades de desarrollo	22

13.4 Servicios y tecnologías candidatas	22

14. Finanzas	23

14.1 Características del producto actual	23

14.2 Mejoras planificadas	23

14.3 Necesidades de desarrollo	23

14.4 Servicios y tecnologías candidatas	23

14.5 Consideraciones adicionales	23

15. Retrospectiva	24

15.1 Características del producto actual	24

15.2 Mejoras planificadas	24

15.3 Necesidades de desarrollo	24

15.4 Servicios y tecnologías candidatas	24

16. Capa de Inteligencia Artificial — Asistente Jarvis	25

16.1 Características del producto actual	25

16.2 Arquitectura planificada	25

16.3 Principios de diseño de la capa IA	25

16.4 Necesidades de desarrollo	26

16.5 Servicios y tecnologías candidatas	26

17. Requisitos Transversales (No Funcionales)	27

17.1 Plataforma móvil y offline	27

17.2 Seguridad	27

17.3 Respaldo y recuperación	27

17.4 Entorno de desarrollo	27

17.5 Observabilidad	27

18. Stack Tecnológico Consolidado	28

19. Plan de Desarrollo por Fases	29

19.1 Criterios de avance entre fases	29

19.2 Riesgos principales y mitigaciones	29

20. Glosario	31

# 1. Resumen Ejecutivo

Este documento describe el estado actual y la hoja de ruta del Sistema Personal de Organización: una aplicación integral diseñada para una operación individual que combina tres roles simultáneos — estudiante de ingeniería (TecNM Celaya), instructor en dos academias (Wolves, robótica; LevelUp, idiomas) y gestión personal de salud y finanzas.

El producto actual es un prototipo visual funcional en HTML/CSS/JavaScript de aproximadamente 1,400 líneas, con 13 módulos navegables, interactividad básica del lado del cliente y un mapa de navegación tipo red neuronal. No cuenta con persistencia de datos, backend ni integraciones externas.

El objetivo de esta documentación es definir, módulo por módulo, las características existentes, las mejoras planificadas, las necesidades técnicas para implementarlas y los servicios candidatos para cada necesidad, bajo una metodología de desarrollo profesional por fases.

## 1.1 Visión del producto final

Un sistema web progresivo (PWA), mobile-first, con persistencia en la nube, integraciones con Google Calendar y Google Drive vía MCP, y una capa de inteligencia artificial (asistente “Jarvis”) basada en la API de Anthropic con arquitectura de agentes especializados por dominio (académico, academias, salud, finanzas) coordinados por un dispatcher central.

## 1.2 Alcance de este documento

- Documentar las 13 secciones del prototipo actual más la capa transversal de IA.

- Identificar mejoras priorizadas por sección con sus dependencias técnicas.

- Mapear cada necesidad a servicios o tecnologías concretas con justificación.

- Definir la arquitectura objetivo y el plan de fases de construcción.

## 1.3 Restricciones del proyecto

- Equipo de desarrollo: una sola persona (el propietario del sistema), con tiempo limitado por carga académica y laboral.

- Presupuesto: orientado a capas gratuitas (free tiers) de servicios cloud durante el desarrollo, con costos mensuales objetivo menores a $10 USD en producción.

- Usuario final: único usuario (el propietario). No se requiere multi-tenancy, aunque la arquitectura no debe impedirlo a futuro.

- Mantenimiento: el sistema debe minimizar el mantenimiento operativo; se priorizan servicios gestionados (managed) sobre infraestructura propia.

# 2. Arquitectura General Objetivo

La arquitectura objetivo se organiza en cuatro capas. Cada sección documentada más adelante referencia los componentes de estas capas.

## 2.1 Capas del sistema

| Capa | Componentes | Tecnologías candidatas |
| --- | --- | --- |
| Presentación | PWA mobile-first, componentes UI, mapa neuronal, modo offline | React + Vite, TailwindCSS, Workbox (service workers) |
| Backend / API | API REST o RPC, autenticación, lógica de negocio, cron jobs | Supabase (PostgreSQL + Auth + Edge Functions) o Node.js + Express en contenedor Docker |
| Datos | Base de datos relacional, almacenamiento de archivos, caché local | PostgreSQL (Supabase), Supabase Storage, IndexedDB (offline) |
| Inteligencia | Dispatcher Jarvis, agentes especializados, contexto inyectado, MCP | Anthropic API (Claude), Model Context Protocol, Claude Agent SDK |

## 2.2 Decisión clave: Supabase vs. backend propio con Docker

Existen dos rutas viables para la capa de backend y datos. La recomendación es iniciar con Supabase y migrar a backend propio solo si aparecen necesidades que el modelo gestionado no cubra.

| Criterio | Supabase (gestionado) | Docker + PostgreSQL propio |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de arranque | Horas — proyecto listo con Auth y DB incluidos | Días — configurar contenedores, red, backups, despliegue |
| Mantenimiento | Mínimo, actualizaciones automáticas | Total responsabilidad del desarrollador |
| Costo inicial | Gratis (free tier: 500 MB DB, 50K usuarios auth) | VPS desde $5 USD/mes (DigitalOcean, Hetzner) |
| Control | Limitado a lo que expone la plataforma | Control absoluto del stack |
| Aprendizaje | SQL + API REST autogenerada | Docker, redes, seguridad de servidores, CI/CD |
| Escalabilidad futura | Migración posible (es PostgreSQL estándar) | Nativa, sin dependencia de proveedor |

Recomendación: Supabase en Fases 1–3. Docker se reserva como entorno de desarrollo local (réplica de la base de datos para pruebas) y como ruta de migración si el proyecto supera el free tier o requiere lógica de servidor compleja.

## 2.3 Diagrama de flujo de datos (descripción)

El cliente PWA se comunica con Supabase mediante su SDK oficial con Row Level Security activado. Las acciones de IA viajan del cliente a una Edge Function que inyecta el contexto del usuario (estado actual de módulos) y llama a la API de Anthropic; la respuesta estructurada regresa al cliente y, cuando aplica, se persiste en la base de datos. Las integraciones con Google (Calendar, Drive) se realizan vía MCP desde la capa de IA, nunca directamente desde el cliente, para proteger credenciales.

# 3. Dashboard

Punto de entrada del sistema. Concentra el estado del día: tareas prioritarias, progreso semanal por área, próximas clases, balance financiero y el mapa de navegación tipo red neuronal.

## 3.1 Características del producto actual

- Cuatro tarjetas de estadísticas (tareas del día, sesiones de gym, alumnos activos por academia, balance mensual).

- Lista de tareas prioritarias del día con checkboxes interactivos (estado no persistente).

- Barras de progreso semanal para escuela, gym, clases de ambas academias y hábitos.

- Panel de próximas clases con academia, alumno y horario.

- Mapa de red neuronal en canvas con 14 nodos, partículas animadas, tooltips al pasar el cursor y navegación por clic a cada módulo.

## 3.2 Mejoras planificadas

- Datos en tiempo real calculados desde la base de datos (no estáticos en el HTML).

- Detección automática de fecha, día de la semana y rutina de gym correspondiente.

- Widget de resumen generado por PRTS cada mañana (“briefing del día”).

- Personalización del orden de widgets mediante arrastrar y soltar.

- Indicadores de alerta (cobros vencidos, deadlines a menos de 48 horas, racha de gym en riesgo).

## 3.3 Necesidades de desarrollo

- Capa de datos centralizada con consultas agregadas (vistas SQL o funciones RPC).

- Sistema de fecha/hora confiable con zona horaria America/Mexico_City.

- Mecanismo de generación programada de contenido (briefing diario antes de las 11:00).

- Estado global del cliente (store) para sincronizar widgets sin recargar.

## 3.4 Servicios y tecnologías candidatas

| Necesidad | Servicio / Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Consultas agregadas | Supabase (vistas PostgreSQL + RPC) | Una vista SQL por widget evita lógica duplicada en el cliente |
| Briefing diario | Supabase Edge Functions + pg_cron | Cron gestionado sin servidor propio; ejecuta la llamada a Anthropic API |
| Estado global UI | Zustand (React) | Store minimalista, sin boilerplate, ideal para proyecto individual |
| Animación del mapa neuronal | Canvas API nativo (ya implementado) | Sin dependencias externas; portar tal cual a componente React |

## 3.5 Consideraciones adicionales

- El briefing diario de Jarvis debe ser conciso (máx. 5 líneas) y accionable; evitar texto motivacional genérico.

- El mapa neuronal puede evolucionar para mostrar el “calor” de cada módulo (nodos más brillantes donde hay pendientes).

# 4. Semana (Calendario de bloques)

Vista semanal de bloques de tiempo que separa los cuatro roles: escuela, gym/Wolves, LevelUp y personal. Es la herramienta central de time blocking.

## 4.1 Características del producto actual

- Grid de calendario semanal estático (lunes a domingo, franjas horarias fijas).

- Bloques codificados por color según rol (escuela, gym, Wolves, LevelUp, personal).

- Leyenda de colores.

## 4.2 Mejoras planificadas

- Sincronización bidireccional con Google Calendar (leer eventos reales, crear bloques desde el sistema).

- Edición de bloques mediante arrastrar, soltar y redimensionar.

- Detección de solapamientos y huecos libres con sugerencia automática de reacomodo (Jarvis).

- Plantillas de semana (semana normal, semana de exámenes, semana de vacaciones).

- Vista de día para móvil con scroll vertical.

## 4.3 Necesidades de desarrollo

- Autorización OAuth 2.0 con Google y gestión segura de tokens de refresco.

- Modelo de datos de eventos con recurrencia (RRULE) compatible con el estándar iCalendar.

- Librería de calendario interactivo con soporte táctil.

- Lógica de detección de conflictos en el backend (no en el cliente).

## 4.4 Servicios y tecnologías candidatas

| Necesidad | Servicio / Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Sincronización de calendario | Google Calendar API vía MCP | Ya conectado en el ecosistema Claude; MCP centraliza credenciales en la capa IA |
| UI de calendario | FullCalendar (licencia estándar gratuita) o react-big-calendar | Soporte drag-and-drop, vistas día/semana, comunidad amplia |
| Tokens OAuth | Supabase Auth (proveedor Google) + Vault para secretos | Evita almacenar tokens en el cliente |
| Recurrencia de eventos | Librería rrule.js | Implementación estándar de RFC 5545 |

## 4.5 Consideraciones adicionales

- Regla de oro definida en la planeación: la sesión de planeación dominical (15 min) debe seguir siendo manual; Jarvis sugiere, el usuario decide.

# 5. Tareas

Base de datos de tareas y entregas separadas por origen (Escuela, Wolves, LevelUp) con prioridad, etiqueta y fecha límite.

## 5.1 Características del producto actual

- Listas estáticas agrupadas por origen con checkbox, etiqueta de categoría, prioridad (alta/media/baja) y fecha límite.

- Interactividad de marcado completado sin persistencia.

## 5.2 Mejoras planificadas

- CRUD completo de tareas con persistencia (crear, editar, completar, archivar).

- Priorización automática sugerida por Jarvis según deadlines y carga de la semana.

- Subtareas y dependencias simples (la tarea B se desbloquea al completar A).

- Captura rápida desde móvil (agregar tarea en menos de 5 segundos).

- Recordatorios push configurables por tarea (24 h y 2 h antes del deadline).

- Recurrencia para tareas repetitivas (cobros mensuales, posts semanales).

## 5.3 Necesidades de desarrollo

- Tabla de tareas con campos: título, origen, prioridad, deadline, estado, recurrencia, padre (para subtareas).

- Sistema de notificaciones push para PWA.

- Endpoint o función de IA que reciba la lista del día y devuelva orden óptimo con justificación.

- Sincronización offline: crear tareas sin conexión y subirlas al reconectar.

## 5.4 Servicios y tecnologías candidatas

| Necesidad | Servicio / Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Persistencia | Supabase (tabla tasks con RLS) | Modelo relacional simple; RLS garantiza acceso solo del propietario |
| Notificaciones push | Web Push API + Supabase Edge Functions | Estándar PWA sin servicios de pago; compatible Android/desktop |
| Priorización IA | Anthropic API (claude-sonnet) con salida JSON | Tarea de razonamiento ligero; Sonnet equilibra costo y calidad |
| Cola offline | IndexedDB + Background Sync API (Workbox) | Patrón estándar offline-first para PWA |

## 5.5 Consideraciones adicionales

- Las notificaciones push en iOS requieren que la PWA esté instalada en pantalla de inicio (limitación de Apple, iOS 16.4+).

# 6. Proyectos

Gestión de proyectos escolares de largo aliento (semestre), individuales, con porcentaje de avance, fases y subtareas.

## 6.1 Características del producto actual

- Tarjetas de proyecto con nombre, materia, fecha de entrega final, porcentaje de avance manual y lista de subtareas con checkbox.

- Barra de progreso visual por proyecto.

## 6.2 Mejoras planificadas

- Cálculo automático del porcentaje según subtareas completadas (ponderables).

- Línea de tiempo visual con hitos intermedios y alerta de retraso (avance real vs. esperado por fecha).

- Adjuntar archivos y enlaces por proyecto (reportes, simulaciones, código).

- Generación asistida de la estructura de fases por Jarvis al crear un proyecto nuevo (“dado este proyecto de robótica, propón fases y fechas intermedias”).

- Archivo histórico de proyectos por semestre.

## 6.3 Necesidades de desarrollo

- Modelo de datos proyecto → fases → subtareas con pesos.

- Almacenamiento de archivos adjuntos con límite de tamaño.

- Función de comparación avance esperado vs. real (curva lineal simple es suficiente).

## 6.4 Servicios y tecnologías candidatas

| Necesidad | Servicio / Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Persistencia y jerarquía | Supabase (tablas projects, phases, subtasks) | Relaciones nativas SQL con claves foráneas |
| Archivos adjuntos | Supabase Storage (1 GB free tier) | Integrado al mismo proveedor; URLs firmadas para privacidad |
| Estructura sugerida por IA | Anthropic API con plantilla de prompt por tipo de proyecto | Reutiliza la infraestructura Jarvis; salida JSON parseable |
| Visualización de timeline | Mermaid.js (gantt) o componente propio | Mermaid genera Gantt desde texto; cero mantenimiento |

# 7. Apuntes

Plantilla estructurada de 5 campos (conceptos clave, fórmulas, dudas, conexiones, resumen en 3 líneas) bajo la regla de los 10 minutos post-clase.

## 7.1 Características del producto actual

- Plantilla visual de ejemplo con los 5 campos y metadatos (materia, tema, fecha).

- Caja informativa con la regla de los 10 minutos.

## 7.2 Mejoras planificadas

- Editor real de apuntes con guardado automático y soporte de notación matemática (LaTeX).

- Llenado automático por Jarvis a partir de foto del pizarrón, PDF o texto crudo (función estrella del módulo).

- Enlaces bidireccionales entre apuntes (estilo Obsidian) visualizados en el mapa neuronal.

- Búsqueda de texto completo en todos los apuntes.

- Exportación a Google Drive como respaldo en formato Markdown o PDF.

- Generación de flashcards y preguntas de práctica desde un apunte (motor de estudio).

## 7.3 Necesidades de desarrollo

- Editor de texto enriquecido ligero con soporte LaTeX.

- Procesamiento de imágenes (visión) para extraer contenido de fotos de pizarrón.

- Índice de búsqueda full-text en la base de datos.

- Modelo de datos de enlaces entre notas (grafo).

- Integración de escritura en Google Drive.

## 7.4 Servicios y tecnologías candidatas

| Necesidad | Servicio / Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Editor | TipTap (ProseMirror) + KaTeX | Editor extensible open source; KaTeX renderiza fórmulas rápido |
| Visión para pizarrón | Anthropic API (Claude con entrada de imagen) | Claude procesa imágenes nativamente; un solo proveedor de IA |
| Búsqueda full-text | PostgreSQL tsvector (Supabase) | Nativo de la base de datos, sin servicio adicional |
| Grafo de notas | Tabla note_links + render en canvas existente | Reutiliza el motor visual del mapa neuronal |
| Respaldo en Drive | Google Drive API vía MCP | Mismo flujo de credenciales que Calendar |

## 7.5 Consideraciones adicionales

- El llenado automático debe dejar siempre el campo “Dudas pendientes” para captura manual: las dudas son del estudiante, no del modelo.

# 8. Biblioteca de Recursos

Repositorio de recursos de estudio totalmente digitales (PDF, video, enlace) clasificados por materia o academia, con calificación de utilidad.

## 8.1 Características del producto actual

- Tarjetas de recurso con icono por tipo, título, materia asociada, metadatos y calificación de estrellas (estática).

- Contadores por tipo de recurso.

## 8.2 Mejoras planificadas

- Alta de recursos con captura de metadatos automática (título y descripción extraídos del enlace).

- Almacenamiento de PDFs propios con visor integrado.

- Etiquetado múltiple y filtros combinados (materia + tipo + calificación).

- Resumen automático del recurso generado por Jarvis al guardarlo.

- Vinculación recurso ↔ apunte ↔ proyecto (todo conectado al grafo).

## 8.3 Necesidades de desarrollo

- Scraping ligero de metadatos OpenGraph al pegar una URL.

- Visor de PDF embebido en el cliente.

- Modelo de etiquetas muchos-a-muchos.

## 8.4 Servicios y tecnologías candidatas

| Necesidad | Servicio / Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Metadatos de URL | Edge Function con fetch + parser OpenGraph | Se ejecuta en servidor para evitar CORS |
| Visor PDF | PDF.js (Mozilla) | Estándar de facto, open source, sin dependencias de pago |
| Almacenamiento PDFs | Supabase Storage | Mismo proveedor; control de acceso por usuario |
| Resumen automático | Anthropic API con extracción de texto previa | Resumen de 3-5 líneas al guardar; costo marginal bajo |

# 9. Alumnos (Academias)

Seguimiento de alumnos y grupos de las dos academias (Wolves — robótica, LevelUp — idiomas): nivel, último tema, próxima clase y estado de pago.

## 9.1 Características del producto actual

- Tarjetas por alumno/grupo separadas por academia con nivel, último tema visto, próxima clase y estado de pago.

- Estadísticas de alumnos activos, clases semanales y cobros pendientes.

## 9.2 Mejoras planificadas

- Expediente por alumno con historial completo de clases, temas y observaciones.

- Registro post-clase en 30 segundos (tema visto, avance, nota rápida) desde el móvil.

- Generación de plan de clase por Jarvis: input alumno + nivel + último tema → plan completo con ejercicios.

- Recordatorio y confirmación de clase automatizados por WhatsApp.

- Sugerencia del siguiente tema según currículo del nivel (secuencias didácticas precargadas por idioma/nivel y por módulo de robótica).

- Control de asistencia y reprogramaciones.

## 9.3 Necesidades de desarrollo

- Modelo de datos: alumnos, grupos, clases (sesiones), temas, currículos por nivel.

- Canal de mensajería para confirmaciones (WhatsApp es donde están los alumnos).

- Plantillas de prompt por academia (la didáctica de robótica difiere de la de idiomas).

## 9.4 Servicios y tecnologías candidatas

| Necesidad | Servicio / Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Persistencia | Supabase (students, groups, sessions, curricula) | Modelo relacional; un esquema sirve a ambas academias |
| Mensajería WhatsApp | WhatsApp Business Cloud API (Meta) — free tier 1,000 conversaciones/mes | Canal real de los alumnos; tier gratuito suficiente para 7 alumnos |
| Planes de clase IA | Anthropic API con prompts por academia y nivel | Reduce el tiempo de preparación de 30-40 min a revisión de 5 min |
| Currículos | Tablas semilla (seed) en SQL versionadas en Git | Conocimiento didáctico propio del instructor, versionado como código |

## 9.5 Consideraciones adicionales

- Privacidad: los nombres reales de alumnos son datos personales; cifrar en reposo (Supabase lo hace por defecto) y nunca enviarlos a la API de IA — usar identificadores (Alumno A) en los prompts.

# 10. Contenido Instagram

Pipeline editorial para las cuentas de ambas academias con meta de 2 publicaciones semanales por academia y rotación de 4 formatos.

## 10.1 Características del producto actual

- Tarjetas de post con academia, tipo, fecha objetivo, idea y estado (idea / listo / publicado).

- Estadísticas de metas mensuales y pipeline.

- Tipos de post sugeridos documentados (educativo, detrás de cámaras, testimonio, reto).

## 10.2 Mejoras planificadas

- Banco de ideas con generación asistida por Jarvis (10 ideas por academia por mes basadas en temario reciente de clases).

- Calendario editorial con vista mensual y arrastre de posts entre fechas.

- Redacción de copy y hashtags por Jarvis a partir de la idea aprobada.

- Métricas reales por publicación (alcance, interacciones, seguidores nuevos por semana).

- Detección del mejor formato por academia según desempeño histórico.

## 10.3 Necesidades de desarrollo

- Conexión de lectura de métricas con la API de Instagram.

- Flujo de aprobación simple (idea → borrador → aprobado → publicado).

- Generación de texto con tono diferenciado por academia (Wolves técnico-juvenil, LevelUp cercano-educativo).

## 10.4 Servicios y tecnologías candidatas

| Necesidad | Servicio / Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Métricas | Instagram Graph API (cuenta profesional requerida) | Único acceso oficial a insights; requiere app de Meta y revisión |
| Generación de copy | Anthropic API con guías de voz por academia | Prompts con ejemplos reales de posts que funcionaron |
| Calendario editorial | Reutilizar componente de calendario de la sección Semana | Consistencia de UI y menos código que mantener |
| Publicación programada | Fase posterior — Meta Content Publishing API | La publicación automática requiere permisos avanzados; iniciar solo con métricas |

## 10.5 Consideraciones adicionales

- La API de Instagram exige cuenta Business/Creator vinculada a una página de Facebook; este trámite es prerrequisito no técnico que conviene iniciar temprano.

# 11. Gimnasio

Rutina real de 5 días (Leg/Push/Pull con variantes A y B, descanso sábado) con tablas de ejercicios, series, repeticiones y registro de cargas.

## 11.1 Características del producto actual

- Estructura semanal visual (Dom Leg A, Lun Push A, Mar Pull A, Mié Leg B, Jue Push B, Vie Pull B, Sáb descanso).

- Seis tablas de rutina con ejercicio, series, rango de repeticiones y campo de peso en blanco.

- Estadísticas de sesiones, racha y rutina del día.

## 11.2 Mejoras planificadas

- Registro de cargas por serie con historial por ejercicio (peso y repeticiones reales).

- Gráficas de progresión por ejercicio y por grupo muscular.

- Detección de estancamiento (3 semanas sin progresar en un ejercicio) con sugerencia de Jarvis (sobrecarga, cambio de variante, deload).

- Modo entrenamiento para móvil: pantalla por ejercicio, registro con dos toques, temporizador de descanso.

- Editor de rutina (agregar/quitar ejercicios, cambiar rangos) sin tocar código.

## 11.3 Necesidades de desarrollo

- Modelo de datos: ejercicios (catálogo), rutinas, sesiones, sets registrados (peso × reps × fecha).

- Funcionamiento 100% offline en el gimnasio con sincronización posterior.

- Visualización de series temporales ligera.

## 11.4 Servicios y tecnologías candidatas

| Necesidad | Servicio / Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Persistencia | Supabase (exercises, routines, workout_sets) | Series temporales simples en SQL; consultas de progresión con window functions |
| Offline en el gym | IndexedDB + Workbox Background Sync | El gimnasio puede no tener señal; el registro nunca debe bloquearse |
| Gráficas | Recharts o Chart.js | Ligeras, declarativas, suficientes para líneas de progresión |
| Análisis de estancamiento | Función SQL + interpretación por Anthropic API | SQL detecta el patrón; la IA redacta la recomendación contextual |

## 11.5 Consideraciones adicionales

- El modo entrenamiento es el caso de uso móvil más frecuente del sistema completo: debe diseñarse primero para pantalla de 6 pulgadas con una mano.

# 12. Dieta

Plan nutricional por targets de macros (2,135 kcal, 110 g proteína, 300 g carbohidratos, 55 g grasas) distribuidos en 4 comidas, sin alimentos predefinidos.

## 12.1 Características del producto actual

- Targets diarios totales y distribución por comida (desayuno, comida, pre-gym, cena) con barras de porcentaje del total.

- Tabla de distribución visual por macro y comida.

- Horarios adaptados al ciclo real de sueño del usuario (despertar 11:00).

## 12.2 Mejoras planificadas

- Registro de consumo real por comida (input rápido de macros o alimentos frecuentes).

- Comparativo target vs. real del día con semáforo por macro.

- Historial de adherencia semanal y correlación con peso corporal.

- Registro de peso corporal con tendencia (media móvil de 7 días) para validar el superávit de +200 kcal.

- Cálculo por PRTS: “comí X” en lenguaje natural → macros estimados y diferencia contra target.

- Banco personal de comidas frecuentes con macros precalculados (un toque para registrar).

## 12.3 Necesidades de desarrollo

- Modelo de datos: registros de comida, banco de alimentos personales, registros de peso.

- Estimación de macros desde lenguaje natural (IA) o desde base de datos nutricional.

- Entrada de datos ultra-rápida en móvil.

## 12.4 Servicios y tecnologías candidatas

| Necesidad | Servicio / Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Persistencia | Supabase (meal_logs, food_bank, weight_logs) | Estructura simple de logs con fecha |
| Macros desde texto | Anthropic API (estimación) + Open Food Facts API (validación opcional) | La estimación por IA es suficiente para adherencia; OFF es gratuita si se requiere precisión |
| Tendencia de peso | Cálculo en SQL (media móvil) + Recharts | Sin dependencias nuevas |

## 12.5 Consideraciones adicionales

- El sistema registra y compara; las decisiones de ajuste calórico las valida el usuario. PRTS señala desviaciones, no prescribe dietas.

# 13. Hábitos

Tracker semanal de 5 hábitos (gym, dieta respetada, lectura 20 min, repaso de apuntes, dormir antes de las 3:00) con seguimiento de sueño.

## 13.1 Características del producto actual

- Matriz semanal interactiva de hábitos × días con celdas clicables codificadas por color.

- Estadísticas de rachas, porcentaje de cumplimiento y sueño promedio.

- Barras de horas de sueño por día.

## 13.2 Mejoras planificadas

- Persistencia diaria con rachas reales calculadas (actual y récord por hábito).

- Vista de calendario mensual tipo mapa de calor (heatmap estilo GitHub).

- Recordatorio inteligente: si a las 22:00 no se ha marcado un hábito aún alcanzable, notificación suave.

- Registro de hora de dormir/despertar con un toque y correlación sueño ↔ cumplimiento del día siguiente.

- Análisis mensual por Jarvis dentro de la retrospectiva (qué hábito arrastra a los demás).

## 13.3 Necesidades de desarrollo

- Modelo de datos: hábitos configurables, registros diarios, registros de sueño.

- Cálculo de rachas eficiente (SQL con window functions).

- Notificaciones locales programadas en la PWA.

## 13.4 Servicios y tecnologías candidatas

| Necesidad | Servicio / Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Persistencia | Supabase (habits, habit_logs, sleep_logs) | Logs diarios simples |
| Heatmap | Componente propio en SVG/Canvas | Patrón visual simple; evitar dependencia para un solo gráfico |
| Recordatorios | Notification Triggers API / Web Push programado | Push programado desde Edge Function con pg_cron |

# 14. Finanzas

Registro de ingresos por alumno (cobro variable) de ambas academias y gastos fijos (gym, dieta, transporte, suscripciones Spotify y Claude). Objetivo: registrar, no presupuestar.

## 14.1 Características del producto actual

- Panel de ingresos del mes por alumno/grupo con estado de cobro (cobrado/pendiente).

- Panel de gastos fijos categorizados con totales.

- Balance neto calculado de forma estática.

## 14.2 Mejoras planificadas

- Registro de cobros en el momento (un toque por alumno al recibir el pago).

- Historial mensual con gráfica de tendencia de ingresos por academia.

- Alertas de cobro: aviso el día 1 y 15 si hay mensualidades pendientes.

- Cobro variable por alumno configurado en el expediente del alumno (la fuente de verdad es el módulo Alumnos).

- Exportación mensual a hoja de cálculo para respaldo.

## 14.3 Necesidades de desarrollo

- Modelo de datos: transacciones (ingreso/gasto), categorías, vínculo transacción ↔ alumno.

- Job programado para alertas de cobro.

- Generación de archivo XLSX/CSV.

## 14.4 Servicios y tecnologías candidatas

| Necesidad | Servicio / Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Persistencia | Supabase (transactions, categories) | El vínculo con students permite estados de cobro automáticos |
| Alertas de cobro | pg_cron + Web Push | Reutiliza la infraestructura de notificaciones |
| Exportación | SheetJS (xlsx) en el cliente | Genera el archivo localmente sin enviar datos financieros a terceros |

## 14.5 Consideraciones adicionales

- Los datos financieros nunca se incluyen en prompts de IA con cifras reales asociadas a nombres; Jarvis trabaja con agregados (“2 cobros pendientes”).

# 15. Retrospectiva

Revisión mensual estructurada en cuatro bloques: qué salió bien, qué no funcionó, qué ajustar y objetivos del siguiente mes.

## 15.1 Características del producto actual

- Plantilla visual con los cuatro bloques y ejemplos de contenido.

- Estadísticas de meses completados y cumplimiento de objetivos.

## 15.2 Mejoras planificadas

- Borrador automático generado por Jarvis al cierre de mes con datos reales de todos los módulos (tareas completadas, adherencia de dieta, rachas, ingresos, posts publicados).

- Edición y aprobación del borrador por el usuario (la reflexión final es humana).

- Seguimiento de objetivos mes a mes con estado (cumplido / parcial / no cumplido).

- Archivo histórico navegable de retrospectivas.

- Comparativa semestral automática al cierre de cada periodo escolar.

## 15.3 Necesidades de desarrollo

- Consultas agregadas de cierre de mes sobre todos los módulos.

- Job programado al último día del mes.

- Modelo de datos de objetivos con seguimiento.

## 15.4 Servicios y tecnologías candidatas

| Necesidad | Servicio / Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Agregación de datos | Vista SQL de cierre mensual (Supabase) | Una sola consulta alimenta el prompt del borrador |
| Generación del borrador | Anthropic API (claude-sonnet u opus para análisis profundo) | Tarea mensual de bajo volumen; se puede usar el modelo más capaz |
| Job de cierre | pg_cron (día 1 de cada mes, 00:05) | Infraestructura ya prevista para otros jobs |

# 16. Capa de Inteligencia Artificial — Asistente PRTS

PRTS es la capa transversal de IA que asiste en el llenado de apartados y la ejecución de tareas de cada módulo. Se construye sobre la API de Anthropic con una arquitectura de dispatcher y agentes especializados, alineada con los patrones de agentes de Claude (Agent SDK / sistemas tipo cowork-dispatch).

## 16.1 Características del producto actual

- No existe implementación; la conversación de diseño definió las acciones por módulo y la arquitectura objetivo.

- La infraestructura de llamadas a la API de Anthropic ya fue validada en artifacts durante el prototipado.

## 16.2 Arquitectura planificada

Un dispatcher central recibe la solicitud del usuario junto con el contexto inyectado (módulo activo, fecha, estado relevante de la base de datos) y la enruta al agente especializado correspondiente. Cada agente tiene su propio system prompt, herramientas permitidas y formato de salida.

| Agente | Dominio | Acciones principales | Herramientas (tools) |
| --- | --- | --- | --- |
| Académico | Apuntes, tareas, proyectos, recursos | Llenar plantilla de apuntes desde foto/texto; priorizar tareas; proponer fases de proyecto; generar flashcards | Lectura/escritura DB, visión, Google Drive (MCP) |
| Academias | Alumnos, contenido IG | Generar plan de clase; sugerir siguiente tema; redactar copy de posts; banco de ideas | Lectura/escritura DB, currículos seed |
| Salud | Gym, dieta, hábitos | Detectar estancamiento y sugerir ajuste; estimar macros desde texto; análisis de hábitos | Lectura DB, funciones SQL de análisis |
| Finanzas | Finanzas, retrospectiva | Resumen de cobros pendientes (agregado); borrador de retrospectiva mensual | Lectura DB (solo agregados) |
| Planificador | Semana, dashboard | Briefing diario; detección de solapamientos; sugerencia de reacomodo de bloques | Lectura DB, Google Calendar (MCP) |

## 16.3 Principios de diseño de la capa IA

- Contexto inyectado, no memoria simulada: cada llamada incluye el estado actual relevante consultado de la base de datos; no se depende de memoria conversacional entre sesiones.

- El usuario aprueba, la IA propone: toda escritura a la base de datos generada por IA pasa por confirmación explícita del usuario (patrón borrador → aprobar).

- Privacidad por diseño: nombres reales de alumnos y cifras financieras nominales no viajan en prompts; se usan identificadores y agregados.

- Credenciales en servidor: las llamadas a Anthropic API y a servicios Google vía MCP se ejecutan en Edge Functions, nunca desde el cliente.

- Salidas estructuradas: todos los agentes responden JSON validado contra esquema (zod) para que la UI pueda renderizar sin parsing frágil.

- Selección de modelo por tarea: Haiku para clasificación y extracción simple, Sonnet para generación cotidiana (planes de clase, copy, apuntes), modelo superior reservado para análisis mensual profundo (retrospectiva).

## 16.4 Necesidades de desarrollo

- Definición de esquemas JSON de entrada/salida por agente.

- Biblioteca de system prompts versionada en Git con casos de prueba.

- Capa de inyección de contexto: funciones que serializan el estado relevante de cada módulo en texto compacto.

- Gestión de costos: registro de tokens por llamada y presupuesto mensual con corte automático.

- Manejo de errores y reintentos con respuesta degradada (si la IA falla, el módulo sigue funcionando manualmente).

## 16.5 Servicios y tecnologías candidatas

| Necesidad | Servicio / Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Modelo de lenguaje | Anthropic API (Claude Haiku / Sonnet / superior) | Visión nativa, salidas JSON confiables, MCP de primera clase |
| Orquestación de agentes | Claude Agent SDK o dispatcher propio en Edge Function | Para un usuario único, un dispatcher propio (~200 líneas) evita complejidad prematura; el SDK queda como ruta de crecimiento |
| Integraciones Google | Model Context Protocol (MCP) — Calendar y Drive | Estándar abierto de Anthropic; credenciales centralizadas en servidor |
| Validación de salidas | Zod (TypeScript) | Esquemas compartidos entre cliente y Edge Functions |
| Registro de costos | Tabla ai_calls en Supabase | Auditoría de tokens y latencia por agente |

# 17. Requisitos Transversales (No Funcionales)

## 17.1 Plataforma móvil y offline

- PWA instalable con manifest y service worker; el modo entrenamiento de gym y la captura rápida de tareas/comidas son los casos críticos de uso móvil.

- Estrategia offline-first: lecturas desde caché IndexedDB, escrituras en cola con Background Sync.

- Diseño responsive con breakpoint principal en 390 px (móvil) y 1024 px (desktop).

## 17.2 Seguridad

- Autenticación de usuario único con Supabase Auth (correo + contraseña, opcional OAuth Google).

- Row Level Security en todas las tablas: ninguna fila es accesible sin sesión válida del propietario.

- Secretos (claves de API, tokens OAuth) exclusivamente en variables de entorno del servidor / Supabase Vault.

- HTTPS obligatorio (provisto por el hosting); sin datos sensibles en parámetros de URL.

## 17.3 Respaldo y recuperación

- Respaldos automáticos diarios de la base (incluidos en Supabase; verificar retención del free tier).

- Exportación manual mensual a Google Drive (apuntes en Markdown, finanzas en XLSX) como respaldo independiente del proveedor.

## 17.4 Entorno de desarrollo

- Repositorio Git (GitHub) con ramas main/dev y commits convencionales.

- Docker Compose para entorno local: contenedor PostgreSQL réplica del esquema de producción y contenedor de la app, garantizando paridad dev/prod.

- Supabase CLI para migraciones de esquema versionadas (carpeta migrations/ en el repositorio).

- Despliegue continuo: push a main → build → deploy automático (Vercel o Netlify para el frontend).

## 17.5 Observabilidad

- Registro de errores del cliente con Sentry (free tier 5K eventos/mes).

- Logs de Edge Functions en el panel de Supabase.

- Tabla de auditoría de llamadas IA (costo, latencia, agente, éxito/fallo).

# 18. Stack Tecnológico Consolidado

Resumen de todas las tecnologías y servicios seleccionados, con su rol y costo estimado.

| Componente | Tecnología / Servicio | Rol | Costo estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React 18 + Vite + TypeScript | SPA/PWA principal | Gratis |
| Estilos | TailwindCSS | Sistema de diseño portado del prototipo | Gratis |
| Estado | Zustand | Store global del cliente | Gratis |
| PWA / Offline | Workbox + IndexedDB | Service worker, caché, cola offline | Gratis |
| Backend / DB | Supabase (PostgreSQL, Auth, Storage, Edge Functions, pg_cron) | Persistencia, auth, jobs, API | Free tier; Pro $25/mes solo si se supera |
| Dev local | Docker Compose (PostgreSQL + app) | Paridad de entornos | Gratis |
| Hosting frontend | Vercel o Netlify | Deploy continuo del PWA | Free tier |
| IA | Anthropic API (Haiku/Sonnet) | Capa Jarvis completa | ~$3-8 USD/mes según uso estimado |
| Integraciones Google | MCP (Calendar, Drive) | Sincronización y respaldos | Gratis (cuotas de API de Google) |
| Mensajería | WhatsApp Business Cloud API | Confirmación de clases | Free tier (1,000 conv./mes) |
| Métricas sociales | Instagram Graph API | Insights de publicaciones | Gratis (requiere cuenta Business) |
| Gráficas | Recharts | Progresión gym, peso, finanzas | Gratis |
| Editor | TipTap + KaTeX | Apuntes con LaTeX | Gratis |
| PDF | PDF.js | Visor de recursos | Gratis |
| Exportación | SheetJS | XLSX de finanzas | Gratis (community) |
| Errores | Sentry | Monitoreo del cliente | Free tier |
| Control de versiones | GitHub | Repositorio, CI/CD, issues | Gratis |

Costo mensual proyectado en producción: $3–10 USD (dominado por el consumo de la API de IA), cumpliendo la restricción presupuestal del proyecto.

# 19. Plan de Desarrollo por Fases

El plan asume desarrollo individual a tiempo parcial (8–12 horas semanales). Las duraciones son estimaciones conservadoras.

| Fase | Alcance | Entregables clave | Duración est. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Fundaciones | Repositorio, Docker local, proyecto Supabase, esquema inicial de base de datos, migración del prototipo a React | App React con las 13 vistas portadas (aún con datos semilla) | 3-4 semanas |
| 1. Persistencia | Auth, CRUD de los módulos núcleo (tareas, gym, dieta, hábitos, alumnos, finanzas), RLS | Sistema usable a diario con datos reales | 4-6 semanas |
| 2. Mobile + Offline | PWA instalable, modo entrenamiento, captura rápida, cola offline, notificaciones push | Uso pleno desde el celular, gym sin señal | 3-4 semanas |
| 3. Integraciones | OAuth Google, Calendar bidireccional, respaldo a Drive, WhatsApp para clases, métricas IG | Sistema conectado al ecosistema real | 4-5 semanas |
| 4. Jarvis | Dispatcher, 5 agentes, inyección de contexto, briefing diario, llenado de apuntes por visión, planes de clase, retrospectiva automática | Asistente operativo en todos los módulos | 5-8 semanas |
| 5. Refinamiento | Grafo de notas, heatmaps, análisis de estancamiento, comparativa semestral, pulido UX | Sistema completo v1.0 | Continuo |

## 19.1 Criterios de avance entre fases

- Una fase se considera cerrada cuando sus entregables se usan en la vida real durante al menos dos semanas sin fallas bloqueantes.

- No se inicia la capa PRTS (Fase 4) hasta que exista al menos un mes de datos reales acumulados: la IA sin datos reales no aporta valor.

## 19.2 Riesgos principales y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Abandono por carga académica | Proyecto estancado | Fases pequeñas con valor de uso inmediato; el sistema debe ser útil desde la Fase 1 |
| Sobre-ingeniería temprana | Tiempo perdido | Regla: ninguna abstracción hasta la segunda repetición real del problema |
| Cambios en APIs externas (Meta, Google) | Integraciones rotas | Aislar cada integración tras una interfaz propia; el núcleo no depende de ellas |
| Costos de IA fuera de presupuesto | Gasto inesperado | Presupuesto mensual con corte automático y registro por llamada (tabla ai_calls) |
| Pérdida de datos | Crítico | Respaldos automáticos + exportación mensual independiente a Drive |

# 20. Glosario

PWA: Progressive Web App: aplicación web instalable con capacidades offline y notificaciones.

MCP: Model Context Protocol: estándar abierto de Anthropic para conectar modelos de IA con herramientas y servicios externos.

RLS: Row Level Security: políticas de PostgreSQL que restringen el acceso a filas según el usuario autenticado.

Edge Function: Función serverless que se ejecuta en el borde de la red; en Supabase, basada en Deno.

Dispatcher: Componente que recibe solicitudes y las enruta al agente de IA especializado correspondiente.

Time blocking: Técnica de gestión del tiempo que asigna bloques fijos del calendario a tipos de actividad.

Free tier: Capa gratuita de un servicio cloud con límites de uso.

Seed: Datos semilla: registros iniciales cargados a la base de datos (p. ej., currículos por nivel).

Background Sync: API del navegador que difiere operaciones de red hasta recuperar conexión.

pg_cron: Extensión de PostgreSQL para programar tareas recurrentes dentro de la base de datos.